作成日：2024年11月28日

作成者：竹藤篤生

**ソフトウェア開発企画書 ③**

1. プロジェクト名

「家計簿」

1. プロジェクトの概要

【目標】

　家計簿機能を実装し、データベースと連携し過去のデータ管理を行う。

1. ターゲットユーザー

一般ユーザー

1. 機能要件

【主な機能】

　・家計簿履歴表示

　・家計簿の登録、更新、削除

1. システム構成

【技術スタック】

　VBA、SQLite3

1. 開発スケジュール

・2日間：設計と基本機能の実装

・0.5日間：UIデザインの調整

・1日間：テストとデバッグ

1. テスト

「単体テスト」「統合テスト」「UIテスト」

※テスト表をもとに実施

1. 納品物

・家計簿アプリ「家計簿入力.xlsm」

・データベース「kakeibo.db」

・ER図「kakeiboER.png」

・ソフトウェア開発企画書

・詳細設計書

・操作手順書

・テスト表